Акт финансового контроля

 Администрации Кожевниковского района Томской области

в рамках соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии бюджету

 муниципального образования Кожевниковский район

на поддержку муниципальных программ

формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы»

«29» декабря 2018 г.

В целях внутреннего финансового контроля по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проведена проверка результатов исполнения проекта.

На реализацию проекта получены финансовые средства:

ФБ -1 882536,28 тыс. руб.

ОБ -385579,72 тыс. руб.

МБ -11341,00 тыс. руб.

В общей сумме: 2 279 457,00 тыс. руб.

По результатам сбора, рассмотрения и оценки предложений граждан, организацией о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 год наиболее посещаемой муниципальной территорией общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2018 году в муниципальную программу включена одна общая территория:

1. Благоустройство парка культуры и отдыха по улице Комарова 2 с. Кожевниково, Кожевниковский район, Томская область.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 годы утвержден постановлением Администрации Кожевниковского района от 23.10.2017 № 706.

Общественное обсуждение проводилось путем голосования. Протокол заседания комиссии с учетом результатов общественного голосования от 18.03.2018.

По результатам утвержденных дизайн-проектов разработана проектно-сметная документация за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов в размере 99000,00 руб.

Оценка достоверности сметной стоимости

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Объект** | **Кем выдано заключение** | **Дата заключения** |
| 1 | Благоустройство парка культуры и отдыха по улице Комарова 2 | ООО «ТЦЦС» | 21.06.2018 |

Перечень заключенных муниципальных контрактов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Предмет контракта | НМЦК, руб. | Цена контракта, руб., в том числе разбивка по источникам финансирования | Дата заключения | Подрядная организация |
| 1 | Работы по благоустройству  | 1 720 038,90 | Всего 1 720 038,90 | 20.08.2018 | Индивидуальный предприниматель Согоян Терент Гарникович |
| ФБ – 1650482,39 |
| ОБ – 65776,01 |
| МБ – 3780,50 |
| 2 | Услуги строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по благоустройству  | 42633,51 | Всего 42633,51 | 20.08.2018 | ООО «Сибирский Тендер» |
| ФБ - |
| ОБ - 42633,51 |
| МБ - |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации (Благоустройство парка культуры и отдыха по улице Комарова 2, с. Кожевниково, придомовая территория по улице Комарова 9, с. Кожевниково) | 99000,00 | Всего 99000,00 | 20.04.2018 | ООО «Сибирский Тендер» |
| ФБ-2053,89 |
| ОБ-89385,61 |
| МБ-7560,50 |
| 4 | Поставка продукции (изделия садово-паркового назначения) | 82641,72 | Всего 82641,72 | 10.12.2018 | ООО «Армстрой» |
| ФБ |
| ОБ-82641,72 |
| МБ |
| 5 | Поставка продукции | 99000,00 | Всего 99000,00 | 12.12.2018 | ООО «Армстрой» |
| ФБ |
| ОБ-99000,00 |
| МБ |

 Нарушений сроков исполнения муниципальных контрактов нет.

В результате исполнения проведены работы по благоустройству парка культуры и отдыха по улице Комарова 2, с. Кожевниково, Кожевниковский район, Томская область по общественным территориям, на общую сумму 2043314,13 руб., в том числе по источникам финансирования:

ФБ – 1652536,28 руб. (81%)

ОБ – 379436,85 руб. (18%)

МБ - 11341,00 руб.(1%)

 По результатам сбора, рассмотрения и оценки предложений граждан о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 год в муниципальную программу включена придомовая территория по улице Комарова 9, с. Кожевниково, Кожевниковский район, Томская область.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 годы утвержден постановлением Администрации Кожевниковского района от 23.10.2017 № 706.

Перечень заключенных муниципальных контрактов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Предмет контракта | НМЦК, руб. | Цена контракта, руб., в том числе разбивка по источникам финансирования | Дата заключения | Подрядная организация |
| 1 | Услуги строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по благоустройству | 6142,87 | Всего 6142,87 | 20.08.2018 | ООО «Сибирский Тендер» |
| ФБ |
| ОБ-6142,87 |
| МБ |
| 2 | Работы по благоустройству | 230 000,00 | Всего 230000,00 | 20.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «ДИОГЕН» |
| ФБ-230000,00 |
| ОБ |
| МБ |
| ФБ |
| ОБ |
| МБ |

 Нарушений сроков исполнения муниципальных контрактов нет.

В результате исполнения проведены работы по благоустройству придомовой территории по улице Комарова 9, с. Кожевниково, Кожевниковский район, Томская область по общественным территориям, на общую сумму 236142,87 руб., в том числе по источникам финансирования:

ФБ – 230000,00 руб. ( 97%)

ОБ – 6142,87 руб. (3%)

Остаток неиспользованных средств – 0,00 руб., в том числе по источникам финансирования:

ФБ – 0,00 руб.

ОБ – 0,00 руб.

МБ - 0,00 руб.

Приложения:

- копии муниципальных контрактов (в 1экз.)

- копии заключений оценки достоверности сметной стоимости (в 1экз.)

- копии документов о приемке (в 1экз.)

- копии платежных поручений (в 1экз.)

Главный специалист

контролер –ревизор О.Г. Носкова